ANHANG A1

Teamsitzungsprotokolle

Projektdokumentation Raumbuchungssystem

Hausmesse-Projekt

Walther-Rathenau-Gewerbeschule – Fachinformatik für Systemintegration

Team: David Mayer, Dion Himaj, Eric Schoenfeld

Protokollführung: Eric Schoenfeld

Stand: 27. Juli 2026

# Sitzung 1 – Kick-Off

DURCHGEFÜHRT

| Datum | 24.06.2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 10:00 – 11:00 Uhr |
| Ort | Walther-Rathenau-Gewerbeschule, Klassenraum |
| Anwesend | David Mayer, Dion Himaj, Eric Schoenfeld |
| Protokollführer | Eric Schoenfeld |
| Sitzungsleitung | Dion Himaj |

Tagesordnung

• Vorstellung der Projektidee 'Raumbuchungssystem mit NFC-Check-in'

• Anforderungen sammeln und priorisieren

• Grobe Zeitplanung bis November 2026

• Rollenverteilung im Team

Diskussion

Dion stellte die Idee eines Raumbuchungssystems vor, bei dem Nutzer sowohl über eine Web-Oberfläche vorab buchen als auch spontan durch Auflegen einer NFC-Karte einen Raum betreten können. Nach ausführlicher Diskussion war das Team einstimmig für die Umsetzung. David schlug vor, die Anzeige der Räume mit einer grafischen 2D-Karte zu ergänzen, damit Besucher der Hausmesse auf einen Blick sehen, welche Räume frei sind.

Eric wies darauf hin, dass die Dokumentation von Anfang an mitgeführt werden muss, und schlug wöchentliche Sitzungen mit Protokoll vor. Es wurde beschlossen, die Sitzungen alle zwei bis drei Wochen abzuhalten, je nach Projektphase.

Beschlüsse

• Die Projektidee 'Raumbuchungssystem mit NFC-Check-in' wird umgesetzt.

• Es sollen mindestens sieben Räume buchbar sein (Besprechungsraum, Konferenzraum, ShareDesks 1–5).

• Rollenverteilung: Dion = Programmentwicklung, David = Standgestaltung und Programmverbesserungen, Eric = Dokumentation und Programmverbesserungen.

• Prozentuale Beteiligung: Dion 34 %, David 33 %, Eric 33 %.

To-Dos bis zur nächsten Sitzung

| Aufgabe | Verantwortlich |
| --- | --- |
| NFC-Reader recherchieren und Modell festlegen | Dion |
| Projektantrag ausfüllen und einreichen | Eric |
| Zeitrahmen mit dem gesamten Schuljahr abgleichen | Alle |
| Grobskizze für den Messestand anfertigen | David |

Nächste Sitzung

08.07.2026, 13:00 Uhr – Thema: Technologieauswahl und Aufgabenverteilung.

# Sitzung 2 – Technologieauswahl und Aufgabenverteilung

DURCHGEFÜHRT

| Datum | 08.07.2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 13:00 – 14:00 Uhr |
| Ort | Walther-Rathenau-Gewerbeschule, Klassenraum |
| Anwesend | David Mayer, Dion Himaj, Eric Schoenfeld |
| Protokollführer | Eric Schoenfeld |
| Sitzungsleitung | Dion Himaj |

Tagesordnung

• Programmiersprache und Bibliotheken festlegen

• NFC-Reader-Modell auswählen und bestellen

• Detaillierte Aufgabenverteilung für die ersten Arbeitspakete

Diskussion

Dion schlug Python 3.13 in Kombination mit der Bibliothek pyscard vor, weil pyscard direkt auf den Windows-eigenen Smartcard-Treiber zugreift und keine zusätzlichen Treiber nötig sind. Alternativ wurde noch C# mit Windows.Devices.SmartCards diskutiert, jedoch wegen der geringeren Team-Erfahrung verworfen.

Als Datenbank wurde SQLite ausgewählt, da sie dateibasiert arbeitet und keinen separaten Datenbankserver benötigt. Für das Web-Interface wurde der einfachste Weg gewählt: die http.server-Bibliothek aus dem Python-Standard, HTML/CSS/JavaScript ohne zusätzliches Framework.

Als NFC-Reader wurde der ACR122U ausgewählt, weil er weit verbreitet, günstig (ca. 30 €) und PC/SC-kompatibel ist. Zwei Stück werden bestellt, damit zwei Räume parallel betrieben werden können.

Beschlüsse

• Programmiersprache: Python 3.13

• NFC-Bibliothek: pyscard

• Datenbank: SQLite (dateibasiert)

• Web-Interface: Standardbibliothek http.server, ohne zusätzliches Framework

• Hardware: 2× ACR122U NFC-Reader, 5 MIFARE-Classic-Karten

To-Dos bis zur nächsten Sitzung

| Aufgabe | Verantwortlich |
| --- | --- |
| Entwicklungsumgebung mit Python 3.13 einrichten | Dion |
| NFC-Reader und Testkarten bestellen | David |
| Datenbankmodell entwerfen | Dion |
| Antrag und Projektauftrag vorbereiten | Eric |

Nächste Sitzung

22.07.2026, 13:00 Uhr – Thema: Zwischenstand Datenbank und Start der NFC-Testphase.

# Sitzung 3 – Datenbank und Start NFC-Testphase

DURCHGEFÜHRT

| Datum | 22.07.2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 13:00 – 14:00 Uhr |
| Ort | Walther-Rathenau-Gewerbeschule, Klassenraum |
| Anwesend | David Mayer, Dion Himaj, Eric Schoenfeld |
| Protokollführer | Eric Schoenfeld |
| Sitzungsleitung | Dion Himaj |

Tagesordnung

• Datenbankmodell vorstellen und abnehmen

• Erste Erfahrungen mit den NFC-Readern besprechen

• Kompatibilitätsproblem mit Python 3.14

Diskussion

Dion präsentierte das Datenbankmodell mit zwei Tabellen: 'nutzer' (id, name, nfc_uid) und 'buchungen' (id, raum, nutzer_id, start, ende, quelle, erstellt). Die Verknüpfung über nutzer_id wurde als Fremdschlüssel realisiert. Das Team stimmte dem Entwurf zu.

Bei der ersten Testphase mit den NFC-Readern trat ein Problem auf: pyscard war unter Python 3.14 (der neuesten Version aus dem Microsoft Store) nicht direkt installierbar, weil keine vorkompilierten Wheels für 3.14 verfügbar sind. Als Lösung wurde Python 3.14 deinstalliert und Python 3.13 vom offiziellen Installer installiert – danach lief pip install pyscard problemlos.

Beim ersten Auslesen der Testkarten wurden die UIDs erfolgreich erkannt. Dion notierte die UIDs der fünf Testkarten und wies sie den fiktiven Nutzernamen zu (Berta Langenhahn, Familienvater Mayer, Dion Müller, Luca Guinness, Eric Nicefield).

David präsentierte eine erste Skizze für den Messestand mit einem Bereich für die Demo mit beiden NFC-Readern.

Beschlüsse

• Datenbankmodell wird wie vorgestellt umgesetzt.

• Python-Version festgelegt: 3.13 (nicht 3.14 wegen pyscard-Kompatibilität).

• Reader-Zuordnung wird über eine Konfigurationsdatei (reader_config.py) fest verankert, damit die Räume nicht durcheinandergeraten.

To-Dos bis zur nächsten Sitzung

| Aufgabe | Verantwortlich |
| --- | --- |
| Reader-Namen fest in Konfigurationsdatei verankern | Dion |
| Testkarten mit echten UIDs in der Datenbank registrieren | Dion |
| Kernlogik für Check-in und Buchung schreiben | Dion |
| Standdemo weiter ausbauen und Materialien besorgen | David |
| Zwischendokumentation zum 27.07. abschließen | Eric |

Nächste Sitzung

26.08.2026, 13:00 Uhr – Thema: NFC-Integration abgeschlossen, Reader-Zuordnung testen.

# Sitzung 4 – NFC-Integration und Reader-Zuordnung

GEPLANT

| Datum | 26.08.2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 13:00 – 14:00 Uhr (geplant) |
| Ort | Walther-Rathenau-Gewerbeschule, Klassenraum |
| Anwesend | Alle (geplant) |
| Protokollführer | Eric Schoenfeld |
| Sitzungsleitung | Dion Himaj |

Geplante Tagesordnung

• Vorstellung der fertigen NFC-Integration

• Demonstration: Karte auflegen → Buchung erscheint in der Datenbank

• Multi-Reader-Betrieb testen (beide Reader gleichzeitig)

• Konflikterkennung bei Doppelbuchungen prüfen

• Nächste Phase: Web-Oberfläche planen

Erwartete Ergebnisse

• Meilenstein M3 erreicht: erste erfolgreiche NFC-Buchung.

• Beide Reader arbeiten stabil parallel und schreiben in dieselbe Datenbank.

• Aufgabenverteilung für die Web-Oberfläche festgelegt.

Vorgesehene To-Dos

| Aufgabe | Verantwortlich |
| --- | --- |
| Web-Oberfläche mit Kalenderansicht entwickeln | Dion, David |
| Design-Konzept für Farbschema festlegen | David |
| Zwischenstand dokumentieren | Eric |

Nächste Sitzung (voraussichtlich)

16.09.2026 – Thema: Zwischenstand Web-Oberfläche.

# Sitzung 5 – Zwischenstand Web-Oberfläche

GEPLANT

| Datum | 16.09.2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 13:00 – 14:00 Uhr (geplant) |
| Ort | Walther-Rathenau-Gewerbeschule, Klassenraum |
| Anwesend | Alle (geplant) |
| Protokollführer | Eric Schoenfeld |
| Sitzungsleitung | Dion Himaj |

Geplante Tagesordnung

• Demo der Kalenderansicht: Räume nebeneinander, Buchungen als Blöcke

• Konflikterkennung im Web-Interface prüfen

• Login-System vorstellen (Benutzername + Passwort)

• Feedback zur Bedienung im Team

• Nächste Phase: Grundriss-Ansicht planen

Erwartete Ergebnisse

• Meilenstein M4 erreicht: Web-Kalender lauffähig.

• Login funktioniert mit allen fünf Testnutzern.

• Design-Vorgaben für die Grundriss-Ansicht (Farbschema, Layout) beschlossen.

Vorgesehene To-Dos

| Aufgabe | Verantwortlich |
| --- | --- |
| 2D-Grundriss als SVG in dunklem Farbschema entwickeln | Dion, David |
| Möbelsymbole und Raumzuordnung feinjustieren | David |
| Sitzungsprotokolle aktualisieren | Eric |

Nächste Sitzung (voraussichtlich)

21.10.2026 – Thema: Grundriss-Design festlegen.

# Sitzung 6 – Grundriss-Design festlegen

GEPLANT

| Datum | 21.10.2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 13:00 – 14:00 Uhr (geplant) |
| Ort | Walther-Rathenau-Gewerbeschule, Klassenraum |
| Anwesend | Alle (geplant) |
| Protokollführer | Eric Schoenfeld |
| Sitzungsleitung | David Mayer |

Geplante Tagesordnung

• Demo der interaktiven 2D-Grundriss-Ansicht

• Umschaltung zwischen Liste und Grundriss testen

• Farbschema abstimmen (Blau/Schwarz-Design)

• Raumanordnung: Etage 1 (buchbar) und Etage 2 (nicht buchbar)

• Vorbereitung der Integrationsphase

Erwartete Ergebnisse

• Meilenstein M5 erreicht: Grundriss integriert.

• Farbschema und Interaktion abgestimmt.

• Zeitplan für die Integrations- und Testphase steht.

Vorgesehene To-Dos

| Aufgabe | Verantwortlich |
| --- | --- |
| Vollständige Systemtests mit allen Karten und Readern | Dion |
| Standdesign für die Hausmesse finalisieren | David |
| Vorabversion der Doku für internes Review | Eric |

Nächste Sitzung (voraussichtlich)

04.11.2026 – Thema: Systemtest und offene Punkte.

# Sitzung 7 – Systemtest und offene Punkte

GEPLANT

| Datum | 04.11.2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 13:00 – 14:00 Uhr (geplant) |
| Ort | Walther-Rathenau-Gewerbeschule, Klassenraum |
| Anwesend | Alle (geplant) |
| Protokollführer | Eric Schoenfeld |
| Sitzungsleitung | Dion Himaj |

Geplante Tagesordnung

• Ergebnisse des kompletten Systemtests präsentieren

• Offene Fehler und Verbesserungen priorisieren

• Standdesign final abstimmen

• Vorbereitung der Abschlussdokumentation

• Zeitplan für Präsentation und Hausmesse

Erwartete Ergebnisse

• Meilenstein M6 erreicht: Systemtest erfolgreich abgeschlossen.

• Liste der noch zu behebenden kleineren Fehler.

• Rollen und Abläufe für die Hausmesse-Präsentation festgelegt.

Vorgesehene To-Dos

| Aufgabe | Verantwortlich |
| --- | --- |
| Finale Bugfixes und Feinschliff | Dion |
| Stand aufbauen und Materialien vorbereiten | David |
| Abschlussdokumentation und Präsentation erstellen | Eric |

Nächste Sitzung (voraussichtlich)

20.11.2026 – Thema: Abschluss und Präsentationsvorbereitung.

# Sitzung 8 – Abschluss und Präsentationsvorbereitung

GEPLANT

| Datum | 20.11.2026 |
| --- | --- |
| Uhrzeit | 13:00 – 14:00 Uhr (geplant) |
| Ort | Walther-Rathenau-Gewerbeschule, Klassenraum |
| Anwesend | Alle (geplant) |
| Protokollführer | Eric Schoenfeld |
| Sitzungsleitung | Alle gemeinsam |

Geplante Tagesordnung

• Generalprobe der Präsentation

• Letzte Kontrolle der Dokumentation

• Aufgabenverteilung für den Hausmesse-Tag

• Backup-Plan für den Fall von Hardware-Problemen

• Reflexion der Projektarbeit

Erwartete Ergebnisse

• Meilenstein M7 erreicht: Projekt abgeschlossen.

• Präsentation ist geübt und läuft in vorgegebener Zeit.

• Alle Materialien für den Stand sind vorbereitet.

• Dokumentation ist finalisiert und ausgedruckt.

Vorgesehene To-Dos

| Aufgabe | Verantwortlich |
| --- | --- |
| System und Hardware transportsicher verpacken | David, Dion |
| Dokumentation drucken und binden | Eric |
| Nachbereitung nach der Hausmesse organisieren | Alle |

Nach dem Projekt

Nach der Hausmesse am 24.11.2026 wird eine kurze Nachbesprechung abgehalten, um Feedback der Besucher und eigene Erfahrungen festzuhalten. Diese Reflexion fließt in die Abschlussversion der Dokumentation ein.